同心县2025年城市更新之城区危旧房改造

房屋征收年度计划

（征求意见稿）

为加快城市更新步伐，推动新型城镇化进程，消除城区房屋安全隐患，改善居民居住条件，提升城市品质形象，根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院令第590号）《宁夏回族自治区实施<国有土地上房屋征收与补偿条例>办法》（政府令第62号）相关规定，结合我县实际情况，制定同心县2025年城市更新之城区危旧房改造房屋征收年度计划。

一、征收背景

同心县城规划区域内部分房屋建设年代久远，结构老化，安全隐患突出，配套设施匮乏，严重影响居民的生活质量和生命财产安全。开展危旧房改造征收工作，是提升城市品质、改善民生福祉的重要举措，对推进城市更新、优化城市空间布局具有重要意义。

二、工作目标

改造目标355户，改造面积约74227平方米，其中，2025年计划完成10450平方米危旧房屋的征收工作，涉及50户居民，为后续的房屋改造和城市建设奠定基础，计划在2026年全面完成危旧房改造工作，力争使被征收居民的居住条件得到显著改善。

三、征收范围与对象

（一）征收范围

1.畜牧局片区（新增）：东至民生街营业房、西至团结南街、南至万盛富商场、北至伊欣苑小区，涉及房屋征收户97户。

2.印刷厂片区（新增）：东至民生街、南至长征东街、西至团结北街、北至利民路，涉及房屋征收户179户。

3.转播台片区二期（改造未完成）：东至豫海北街、南至同心中学北侧巷道、西至实验小学东侧水平向南延伸、北至永庆西路，涉及房屋征收户29户。

4.一小片区二、三期（改造未完成）：东至文化南街、南至银平东街、西至豫海南街向东50米、北至长征东街，涉及房屋征收户67户。

（二）征收对象

1.征收范围内国有土地上具有合法产权证明的危旧房屋所有权人。

2.经依法认定的无产权争议的历史遗留危旧房屋实际使用人。

四、工作安排

按照目前征收工作进度，计划在2025年10月底前完成前期准备工作，2025年11月上旬确定征收补偿方案、发布公告并开展危旧房改造征收工作，2026年3月中旬完成50%以上协议签订量，2026年12月底前全面完成房屋拆除工作。具体工作安排如下：

（一）前期准备。完成征收范围内房屋的调查登记，全面摸清房屋权属、面积、用途等基本情况；组织相关部门和专家对危旧房屋进行安全鉴定和评估，确定征收房屋清单；制定征收补偿方案（征求意见稿），开展社会稳定风险评估。

（二）方案确定。公开征收补偿方案（征求意见稿），广泛征求被征收人及社会各界意见，征求意见期限不少于30日；根据反馈意见对征收补偿方案进行修改完善，经县人民政府常务会议审议通过后正式发布。

（三）协议签订。按照前期宣传，组织工作人员动员被征收人到危旧房改造指挥部签订协议，对前期主动签订协议的被征收人给予相应奖励。定期统计协议签订进度，力争在此阶段协议签订量达到80%以上。

（四）房屋拆除。对已签订征收补偿协议且完成搬迁的房屋，按照安全规范要求有序组织拆除；楼房由指挥部统一组织拆除；平房残值原则上归征收单位所有，如遵守征收规定并与指挥部签订安全协议的，可由被征收人自行拆除并处理残值，但砖瓦等建筑垃圾住户不得再回收利用，由指挥部统一处置。拆除过程中做好扬尘治理、安全防护等工作，确保施工安全、保障周边居民生活不受影响；对拆除后的场地进行清理和平整，为后续项目建设做好准备。

五、征收补偿方式

住宅用房、商业用房（含办公）采用货币补偿或产权调换（以房换房、以地换房）两种方式进行补偿安置，被征收人可以选择货币补偿（必须在同心县城有一套以上产权住宅用房方可选择），也可以选择产权调换；生产用房（厂房、车库等）实行货币补偿。

房屋征收后，国有土地依法收回用于改造开发建设。

六、资金预算与来源

（一）资金预算。本年度危旧房改造房屋征收工作预算资金61550万元。

（二）资金来源。申请地方专项债3亿元。

七、保障措施

（一）政策保障。严格遵循《国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院令第590号）《宁夏回族自治区实施<国有土地上房屋征收与补偿条例>办法》（政府令第62号）相关法律法规开展征收工作，确保征收程序合法、补偿标准合理、信息公开透明，切实维护被征收人的合法权益。

（二）组织协调。成立由县人民政府主要领导任组长，住建、财政、自然资源、公安、豫海镇人民政府等部门为成员的危旧房改造房屋征收工作领导小组，负责统筹协调推进征收工作。各成员单位明确职责分工，密切协作配合，形成工作合力。

（三）强化监督。建立健全征收工作监督机制，加强对征收过程、资金使用、房屋评估、协议签订等关键环节的监督检查，定期公开征收工作进展情况和资金使用情况，接受社会各界监督。设立举报投诉电话和邮箱，及时受理被征收人的投诉举报，严肃查处违规违纪行为。

（四）应急响应。制定征收工作应急预案，对可能出现的群体上访、突发事件等提前制定应对措施，建立快速反应机制，及时化解矛盾纠纷，维护社会稳定。